| A/S Storebælt |  |
| --- | --- |
| Kontrakt vedrørende støjskærme ved Nyborg |  |
| Bilag 2: Hovedtidsplan |  |
| Dato | 1. december 2023 |
| Rev.: | 0 |

Hovedtidsplan

| Punkt | Emne | Termin |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opstartsmøde | 14 dage efter kontrakt indgåelse |
| 2 | Opstart af entreprisen | 4. marts 2024 |
| 3 | Færdiggørelsesfrist | 31. juli 2024 |
| 4 | Fremsendelse af som udført dokumentation | 14. august 2024 |
| 5 | Aflevering | 31. august 2024 |