Tidsplan for  projektets gennemførelse

- Hastighedsopgraderende aktiviteter er planlagt til at starte 7. april 2023.

- Arbejdspladserne etableres fra d. 1. marts 2023.

- Hastighedsopgraderende og reetablering forventes at være færdige d. 1. oktober 2023.