Tidsplan for Lendemarke-Vigen

VVM screening til Trafikstyrelsen	1-9-2021

Afgørelse fra Trafikstyrelsen		1-12-2021

Besigtigelse			31-5-2022

Ekspropriation		28-2-2023

Anlægsperiode		3-4-2023 til 2-10-2023

Åbning 			9-10-2023