Tidsplan for Veterslev-Buske

VVM screening til Trafikstyrelsen	1-9-2021

Afgørelse fra Trafikstyrelsen		1-12-2021

Besigtigelse			1-3-2022

Ekspropriation		11-10-22

Anlægsperiode		3-4-2023 til 29-9-2023

Åbning 			2-10-2023